|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado cumplir exitosamente con las etapas de 'Análisis de requerimientos' y 'Diseño de software'. Sin embargo, la etapa de implementación inicial tuvo un ligero retraso respecto a la planificación original.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar la incertidumbre tecnológica, realizamos pruebas de concepto rápidas que nos llevaron a descartar Rasa y optar por LangChain + la API de Groq, que es más flexible. Además, para mitigar la dificultad de ser un equipo pequeño (solo dos integrantes), decidimos formalmente cambiar la metodología de Ágil a Cascada. Esto nos permite avanzar de forma secuencial y ordenada, evitando el desorden de intentar hacer todo al mismo tiempo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de manera positiva, destacando mi aporte en la definición de la arquitectura técnica y la configuración del repositorio en GitHub. He logrado traducir los requerimientos académicos a una solución técnica viable. Para mejorar: Debo enfocarme en aumentar la velocidad de codificación del MVP en las próximas semanas para recuperar el tiempo invertido en la fase de investigación y asegurar que el prototipo esté funcional para la entrega final

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es validar el alcance del prototipo para el examen final: ¿Es el uso de una base de datos simulada en Excel suficiente para aprobar con distinción, o se espera una integración más compleja si los tiempos lo permiten? También nos gustaría recibir feedback sobre los diagramas de flujo presentados para asegurar que la lógica conversacional planteada es la correcta

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesaria una redistribución de roles, ya que al ser solo dos integrantes , la comunicación es directa. Sin embargo, hemos acordado trabajar en paralelo en bloques específicos: mientras uno avanza en la programación de la lógica en Python (LangChain), el otro se encargara de ver más la plataforma como tal lo que sería más front al final uno vería el tema frontend otro backend y en general diseñar los casos de prueba para optimizar los tiempos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general evaluamos el trabajo grupal como muy efectivo. Aspectos positivos: La toma de decisiones ha sido ágil y consensuada (como el cambio de metodología). Existe un alto compromiso y complementariedad técnica entre ambos. Aspectos a mejorar: Debemos ser más rigurosos con el control del cronograma diario para evitar que las tareas de programación se acumulen hacia el final del semestre.